内网统一权限中心回收 Redis 实例检修方案

云运营中心平台运维处

2026年06月15日

# 1. 背景

内网统一权限中心因系统下线需回收 Redis 缓存实例，项目组已提报问题工单，需通过本次检修完成资源回收，实现问题工单闭环。

该事项项目组提报问题工单，需检修进行处理，实现问题工单闭环。

# 2. 检修类型

（勾选对应检修类型）

☑ 配置变更     ☐ 组件升级     ☐ 组件扩缩容

☐ 数据库变更     ☐ 日常维护（原硬件设备）

☐ 其他 ____

# 3. 现场环境

（1）内网环境/外网环境：内网

（2）实施地点：国网亦庄数据中心二期运维专区

（3）专有云版本：v3.16

（4）涉及的组件实例信息：

组织：人资部

资源集：统一权限系统资源集

涉及回收的Redis实例：

r-2dwg5h8j1k3l9n4q  统一权限-生产环境-Redis 8G主从版 8G主从版

# 4. 实施计划

## 4.1 检修窗口

| 年份 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 2026年 | 06月15日 22:00 | 06月16日 04:00 |

## 4.2 实施人员

| 角色 | 姓名 |
| --- | --- |
| 方案提供人 | 王强 |
| 检修执行人 | 王强、李娜 |
| 检修复核人 | 张远飞、时佳伟 |
| 业务系统参与人 | 不涉及 |
| 安全责任人 | 赵六 |

# 5. 风险评估

## 5.1 影响范围

内网统一权限中心回收 Redis 实例对业务无影响，该实例确认已无业务调用。

## 5.2 危险点分析

（1）授权不当危险点：授权过大，导致操作影响预定方案以外的生产环境实例。

（2）备份不当危险点：检修前实例未进行备份或备份无效，导致操作失败后无法完成应急回退。

（3）验证不当危险点：操作对象以及服务是否存在单点隐患未核实清楚，导致操作后出现业务影响。

（4）双人复核不当危险点：双人复核不仔细，导致操作错误执行而出现业务影响。

## 5.3 安全措施

### 5.3.1 授权

ASCM：国网总部直属单位权限      授权账号：zongbu_wangqiang

堡垒机账号：wangqiang, lina

### 5.3.2 备份

（1）内网统一权限中心回收 Redis 实例不涉及备份

### 5.3.3 验证

（1）内网统一权限中心回收 Redis 实例检查实例运行正常，确认已无业务关联

### 5.3.4 双人复核

（1）确认在正确的组织和资源集下做操作，检查实例操作对象是否正确；

（2）严格按照文档复核关键步骤及关键点。

# 6. 实施步骤

## 6.1 备份

1、内网统一权限中心回收 Redis 实例不涉及备份

## 6.2 检修前验证

1、内网统一权限中心回收 Redis 实例检查实例运行正常，确认已无业务调用

## 6.3 检修操作

6.3.1 回收redis实例

涉及回收的Redis实例：

r-2dwg5h8j1k3l9n4q  统一权限-生产环境-Redis 8G主从版 8G主从版

使用账号zongbu_wangqiang登录ascm平台，进入云数据库Redis，组织选择"人资部"，资源集选择"统一权限系统资源集"，进入rds实例：r-2dwg5h8j1k3l9n4q 统一权限-生产环境-Redis 8G主从版

点击释放实例，确认释放实例。等待任务完成。

## 6.4 检修后验证

1、验证内网统一权限中心回收 Redis 实例正常；联系项目组验证业务正常；在 ASCM 平台确认实例状态为"已释放"

# 7. 回滚步骤

## 7.1 回滚操作

1、内网统一权限中心回收 Redis 实例回退

回收实例不涉及回退

## 7.2 回滚后验证

1、验证内网统一权限中心回收 Redis 实例回退正常；联系项目组验证业务正常