内网e链国网redis实例降配检修方案

云运营中心平台运维处

2025年12月18日

# 1. 背景

内网e链国网redis实例降配。该事项项目组提报问题工单，需检修进行处理，实现问题工单闭环。

该事项项目组提报问题工单，需检修进行处理，实现问题工单闭环。

# 2. 检修类型

（勾选对应检修类型）

☑ 配置变更     ☐ 组件升级     ☐ 组件扩缩容

☑ 数据库变更     ☐ 日常维护（原硬件设备）

☐ 其他 ____

# 3. 现场环境

（1）内网环境/外网环境：内网

（2）实施地点：国网亦庄数据中心二期运维专区

（3）专有云版本：v3.16

（4）涉及的组件实例信息：

组织：国网物资部

资源集：E链国网一站式服务平台资源集

涉及的Redis实例：

| 实例名称 | 实例ID | 当前规格 | 目标规格 | 环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E链国网生产Redis | r-9ur56c40847a6064 | 64G集群版 | 32G集群版 | 内网 |

# 4. 实施计划

## 4.1 检修窗口

| 年份 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 2025年 | 12月22日 14:00 | 12月22日 22:00 |

## 4.2 实施人员

| 角色 | 姓名 |
| --- | --- |
| 方案提供人 | 张远飞 |
| 检修执行人 | 史文乐 |
| 检修复核人 | 时佳伟 |
| 业务系统参与人 | 不涉及 |
| 安全责任人 | 时佳伟 |

# 5. 风险评估

## 5.1 影响范围

内网e链国网redis实例降配对业务无影响；

## 5.2 危险点分析

（1）授权不当危险点：授权过大，导致操作影响预定方案以外的生产环境实例。

（2）备份不当危险点：检修前实例未进行备份或备份无效，导致操作失败后无法完成应急回退。

（3）验证不当危险点：操作对象以及服务是否存在单点隐患未核实清楚，导致操作后出现业务影响。

（4）双人复核不当危险点：双人复核不仔细，导致操作错误执行而出现业务影响。

## 5.3 安全措施

### 5.3.1 授权

ASCM：国网总部直属单位权限      授权账号：zongbu-shiwenle

堡垒机账号：shiwenle,shijiawei

### 5.3.2 备份

（1）内网e链国网redis实例降配检查备份正常

### 5.3.3 验证

（1）内网e链国网redis实例降配检查实例运行正常

### 5.3.4 双人复核

（1）确认在正确的组织和资源集下做操作，检查实例操作对象是否正确；

（2）严格按照文档复核关键步骤及关键点。

# 6. 实施步骤

## 6.1 备份

1、内网e链国网redis实例降配检查备份正常

## 6.2 检修前验证

1、内网e链国网redis实例降配检查实例运行正常

## 6.3 检修操作

6.3.1 内网e链国网redis实例降配

涉及的Redis实例：

| 实例名称 | 实例ID | 当前规格 | 目标规格 | 环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E链国网生产Redis | r-9ur56c40847a6064 | 64G集群版 | 32G集群版 | 内网 |

使用账号zongbu-shiwenle登陆内网云ASCM平台，产品选择"云数据库Redis"，选择组织"国网物资部"-资源集"E链国网一站式服务平台资源集"，点击进入指定Redis实例-实例信息，点击"变更配置"

选择较低的目标规格，点击提交

## 6.4 检修后验证

1、验证内网e链国网redis实例降配正常；联系项目组验证业务正常；

# 7. 回滚步骤

## 7.1 回滚操作

1、内网e链国网redis实例降配回退

按照检修回退原实例

## 7.2 回滚后验证

1、验证内网e链国网redis实例降配回退正常；联系项目组验证业务正常。