内外网网上国网灰度和生产环境创建 Redis 实例检修方案

云运营中心平台运维处

2025年8月18日

# 1. 背景

内外网网上国网灰度和生产环境创建 Redis 实例，项目组已提报问题工单，需通过本次检修完成资源创建和配置确认，实现问题工单闭环。

该事项项目组提报问题工单，需检修进行处理，实现问题工单闭环。

# 2. 检修类型

（勾选对应检修类型）

☑ 配置变更     ☐ 组件升级     ☐ 组件扩缩容

☐ 数据库变更     ☐ 日常维护（原硬件设备）

☐ 其他 ____

# 3. 现场环境

（1）内网环境/外网环境：内外网（本次创建操作在外网执行）

（2）实施地点：国网亦庄数据中心二期运维专区

（3）专有云版本：v3.16

（4）涉及的组件实例信息：

组织：国网营销部2.0

资源集：营销2.0灰度环境资源集

涉及创建的Redis实例：

| 数据库名称 | 数据库版本 | 实例规格 | 芯片架构 | VPC ID或名称 | Vswitch ID或名称 | 密码 | 数量 | 环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营销20用户中心业务验证redis | Redis 4.0 | 64G主从版 | hygon（海光） | 营销2.0专用vpc | 营销灰度环境系统生产Vswitch | ****** | 1 | 外网 |

# 4. 实施计划

## 4.1 检修窗口

| 年份 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 2025年 | 08月18日 10:00 | 08月18日 22:00 |

## 4.2 实施人员

| 角色 | 姓名 |
| --- | --- |
| 方案提供人 | 张远飞 |
| 检修执行人 | 张远飞、林立杰、沈依达 |
| 检修复核人 | 林立杰、张远飞、张梦蕾 |
| 业务系统参与人 | 不涉及 |
| 安全责任人 | 张梦蕾 |

# 5. 风险评估

## 5.1 影响范围

内外网网上国网灰度和生产环境创建 Redis 实例对业务无影响。

## 5.2 危险点分析

（1）授权不当危险点：授权过大，导致操作影响预定方案以外的生产环境实例。

（2）备份不当危险点：检修前实例未进行备份或备份无效，导致操作失败后无法完成应急回退。

（3）验证不当危险点：操作对象以及服务是否存在单点隐患未核实清楚，导致操作后出现业务影响。

（4）双人复核不当危险点：双人复核不仔细，导致操作错误执行而出现业务影响。

## 5.3 安全措施

### 5.3.1 授权

ASCM：国网总部直属单位权限      授权账号：zongbu_zhangyuanfei

堡垒机账号：zhangyuanfei, linlijie, shenyida

### 5.3.2 备份

（1）内外网网上国网灰度和生产环境创建 Redis 实例不涉及备份

### 5.3.3 验证

（1）内外网网上国网灰度和生产环境创建 Redis 实例检查资源集IP充足

### 5.3.4 双人复核

（1）确认在正确的组织和资源集下做操作，检查实例操作对象是否正确；

（2）严格按照文档复核关键步骤及关键点。

# 6. 实施步骤

## 6.1 备份

1、内外网网上国网灰度和生产环境创建 Redis 实例不涉及备份

## 6.2 检修前验证

1、内外网网上国网灰度和生产环境创建 Redis 实例检查资源集IP充足

## 6.3 检修操作

6.3.1 内外网网上国网灰度和生产环境创建 Redis 实例

涉及创建的Redis实例：

| 数据库名称 | 数据库版本 | 实例规格 | 芯片架构 | VPC ID或名称 | Vswitch ID或名称 | 密码 | 数量 | 环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营销20用户中心业务验证redis | Redis 4.0 | 64G主从版 | hygon（海光） | 营销2.0专用vpc | 营销灰度环境系统生产Vswitch | ****** | 1 | 外网 |

1、登陆 ASCM 平台，产品选择"云数据库Redis"。

2、选择组织"国网营销部2.0" → 资源集"营销2.0灰度环境资源集"，点击"创建实例"。

3、按需选择芯片、数据库版本、架构类型、实例规格。

4、网络类型选择专有网络，选择 VPC 和 Vswitch。

5、输入实例名称、密码、创建数量，点击提交。

## 6.4 检修后验证

1、验证内外网网上国网灰度和生产环境创建 Redis 实例正常；联系项目组验证业务正常。

# 7. 回滚步骤

## 7.1 回滚操作

1、内外网网上国网灰度和生产环境创建 Redis 实例回退

（1）删除新建redis实例

## 7.2 回滚后验证

1、验证内外网网上国网灰度和生产环境创建 Redis 实例回退正常；联系项目组验证业务正常。