内网经法2.0合规系统回收redis实例检修方案

云运营中心平台运维处

2025年11月07日

# 1. 背景

内网经法2.0合规系统回收redis实例，项目组已提报问题工单，需通过本次检修完成资源回收，实现问题工单闭环。

该事项项目组提报问题工单，需检修进行处理，实现问题工单闭环。

# 2. 检修类型

（勾选对应检修类型）

☑ 配置变更     ☐ 组件升级     ☐ 组件扩缩容

☐ 数据库变更     ☐ 日常维护（原硬件设备）

☐ 其他 ____

# 3. 现场环境

（1）内网环境/外网环境：内网

（2）实施地点：国网亦庄数据中心二期运维专区

（3）专有云版本：v3.16

（4）涉及的组件实例信息：

组织：国网法律合规部

资源集：经法2.0-合规管理模块资源集

涉及回收的Redis实例：

r-9ur48a42321eef24  合规业务生产REDIS 2G主从版

# 4. 实施计划

## 4.1 检修窗口

| 年份 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 2025年 | 11月07日 21:00 | 11月08日 03:00 |

## 4.2 实施人员

| 角色 | 姓名 |
| --- | --- |
| 方案提供人 | 张远飞 |
| 检修执行人 | 张远飞、李兵 |
| 检修复核人 | 李兵、张远飞、时佳伟 |
| 业务系统参与人 | 不涉及 |
| 安全责任人 | 时佳伟 |

# 5. 风险评估

## 5.1 影响范围

内网经法2.0合规系统回收redis实例对业务无影响。

## 5.2 危险点分析

（1）授权不当危险点：授权过大，导致操作影响预定方案以外的生产环境实例。

（2）备份不当危险点：检修前实例未进行备份或备份无效，导致操作失败后无法完成应急回退。

（3）验证不当危险点：操作对象以及服务是否存在单点隐患未核实清楚，导致操作后出现业务影响。

（4）双人复核不当危险点：双人复核不仔细，导致操作错误执行而出现业务影响。

## 5.3 安全措施

### 5.3.1 授权

ASCM：国网总部直属单位权限      授权账号：zongbu_zhangyuanfei

堡垒机账号：zhangyuanfei

### 5.3.2 备份

（1）内网经法2.0合规系统回收redis实例不涉及备份

### 5.3.3 验证

（1）内网经法2.0合规系统回收redis实例检查实例运行正常

### 5.3.4 双人复核

（1）确认在正确的组织和资源集下做操作，检查实例操作对象是否正确；

（2）严格按照文档复核关键步骤及关键点。

# 6. 实施步骤

## 6.1 备份

1、内网经法2.0合规系统回收redis实例不涉及备份

## 6.2 检修前验证

1、内网经法2.0合规系统回收redis实例检查实例运行正常

## 6.3 检修操作

6.3.1 回收redis实例

涉及回收的Redis实例：

r-9ur48a42321eef24  合规业务生产REDIS 2G主从版

使用账号zongbu_zhangyuanfei登录ascm平台，进入云数据库Redis，组织选择"国网法律合规部"，资源集选择"经法2.0-合规管理模块资源集"，进入rds实例：r-9ur48a42321eef24 合规业务生产REDIS

点击释放实例，确认释放实例。等待任务完成。

## 6.4 检修后验证

1、验证内网经法2.0合规系统回收redis实例正常；联系项目组验证业务正常；

# 7. 回滚步骤

## 7.1 回滚操作

1、内网经法2.0合规系统回收redis实例回退

回收实例不涉及回退

## 7.2 回滚后验证

1、验证内网经法2.0合规系统回收redis实例回退正常；联系项目组验证业务正常